Oscar Johanneson [oscar.johanneson@gmail.com](mailto:oscar.johanneson@gmail.com)

Johan Hansson [simman@rocketmail.com](mailto:simman@rocketmail.com)

Magnus Quist [rydalund@outlook.com](mailto:rydalund@outlook.com)

Hans-Olov Knutsson [loffe.knutsson@gmail.com](mailto:loffe.knutsson@gmail.com)

Cheng Tao [cheng.tao86@gmail.com](mailto:cheng.tao86@gmail.com)

<https://github.com/oscrj/Scrum-Project>

<https://trello.com/b/A6qT6Qc6/agile-sprint-board>

What went right?

* The product
* Communication
* We have followed the sprint planning (2 sprints) and achieved what was planned
* The burn down chart got better and better
* Daily stand ups
* The scrum-board

What went wrong?

* Difficulties choosing a project.
* Unclear product ownership.
* Unclear roles: scrum master, product owner, developers.
* Too long stand ups.
* We made changes to the sprint planning in the middle of the sprint

What can be improved?

* User stories: prioritizing, validation and scoring.
* More meetings F2F
* Develop more in the users’ perspective than the developers’ perspective
* More efficient stand ups
* Clearer roles
* Git workflow